《长江江豚观测公众参与及数据规范化处理示范项目》招标项目主要技术要求

# 一、总体要求

中标单位应按时保质保量完成合同约定内容，2025年10月31日前提交最终成果并验收。

# 二、技术要点

## 1、工作内容

（一） 前期调研与技术规范设计

1. 公众调研：开展线上问卷及线下访谈，梳理公众拍摄设备类型、观测频率、命名习惯与数据质量状况。

2. 资料清理：汇总协会与公众历年影像，统计信息维度与质量分布，形成样本库初稿。

3. 规范编制：制定《公众江豚观测信息采集模板》与《上传命名规则》，含必填/选填项、误差与容错提示。

4. 技术任务书：结合现有APP架构，形成“随手拍上传+后台审核归档”模块功能清单、数据表结构与接口说明。

（二） APP模块开发与试运行

1. 客户端功能：实现游客一键登录（手机号/微信授权）、随手拍上传（图片/短视频+自动时间戳+GPS定位+简要行为描述）。

2. 后台管理：实现内容审核（通过/退回/删除）、分类标注（时间/地点/行为/数量）、违规处理（黑名单）、数据导出与归档。

3. 安全合规：完善用户授权、隐私保护与内容审核策略，防范恶意上传与版权风险。

4. 小范围试用：组织骨干志愿者10—20人试用，收集反馈并优化交互字段与表单校验。

（三） 重点区域集中采集与公众引导

1. 线下活动：在南京开展1次集中使用观测，现场引导公众使用小程序规范上传。

2. 历史资料归集：动员摄影群体提交过往合规影像，统一命名标注后纳入数据库。

（四） 数据处理与可视化成果制作

1. 数据清洗与去重：建立清晰度阈值、重复检测流程，补全缺失字段。

2. 初步标注试验：按“数量/行为（游泳、觅食、社交等）/时段/水域片区”进行标注，形成训练样本。

（五） 总结与报送

1. 形成《南京江豚公众观测数据处理报告（试点）》与公众简报、展板。

2. 提交管理部门与科研单位，提出后续平台化建设、标准化接入与跨区域推广建议。

## 2、技术要求

中标单位应按时保质保量完成合同约定内容，2025年10月31日前提交最终成果并验收。最终成果为：

（1） 《南京江豚公众观测数据处理报告（试点）》1份；

（2） 《公众数据采集模板》与《上传命名规则》1套；

（3） APP基础功能上线：游客一键登录、随手拍上传、后台审核归档；

（4） 有效江豚影像不少于100条、人工记录不少于100条；