南京市鼓楼生态环境监测监控中心屋顶防水改造等维修项目询价公告

南京市鼓楼生态环境监测监控中心决定通过比价方式选定1家供应商，为我中心屋顶防水改造等维修项目提供维修服务，预计2026年3月15日之前完工。现将比选有关事项通知如下：

一、服务内容

1、中心屋顶约348.5平方米进行防水改造维修服务；

2、平台外墙及办公室粉刷；

3、伸缩楼梯改造加固；

4、新增雨水排水管2根；

5、楼顶检修口小门维修加固；

6、垃圾清理及拖运。

二、报价要求

1、报价文件内容：报价文件须包括但不限于以下内容：营业执照复印件、无相关重大违法记录声明、报价表（见附件1）等。

2、装订要求：报价人应将报价文件装入纸质密封袋，密封袋外粘贴整张A4纸密封开口，封口骑缝处加盖报价人印章，密封纸上详细注明供应商名称、地址、联系人、联系电话、报价项目名称及报价日期等有关内容。

3、提交时间：2025年12月8日18时截止。

4、提交方式：直接送达或寄至南京市鼓楼区中山北路540号下关大厦；联系人：刘春捷；联系电话：18951658275。

三、评审方式

本项目最高控制价6万元整，超过最高控制价的为无效报价。有效报价最低的报价人为中标单位。最低报价相同的，则以抽签形式决定中标单位。经比价结果确定后，我方通知中标单位前来办理签订合同。

此次不统一组织现场踏勘，如有踏勘需要，请联系办公室：张明明，联系电话：025-58591835。

南京市鼓楼生态环境监测监控中心

2025年12 月1日

附件1：

屋顶防水改造等维修项目报价单

| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶防水改造维修 | 348.5 | m2 |  |  |
| 2 | 平台外墙及办公室粉刷 | 85.5 | m2 |  |  |
| 3 | 伸缩楼梯改造加固 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 新增雨水排水管 | 2 | 根 |  | 总计约42m2 |
| 5 | 楼顶检修口小门维修加固 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 垃圾清理及拖运 | 1 | 项 |  |  |
| 7 | 其它费用 | / | / |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |